广东京兰环保科技有限公司

招募邀标函

项目名称：蒸汽管道安装工程项目

项目编号：GDJLZB2026008

招 标 人：广东京兰环保科技有限公司

2026年5月

招 募 邀 请 函

[招标编号：GDJLZB2026008]

现就广东京兰环保科技有限公司 蒸汽管道安装工程项目 邀请招标，请满足资格条件的投标人提交报名申请。（提供附件1《供应商基本信息登记表》及附件2《供应商基本信息调查表》，均需盖章扫描）

项目概况

项目名称：广东京兰环保生活垃圾焚烧飞灰无害化资源化综合利用项目蒸汽管道安装工程项目

主要招标内容（详见《技术文件》）

合格投标人条件

投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为“承压类特种设备安装、修理、改造”，许可子项目为“工业管道安装（GC2）”级或以上级别；或具备有效的原《特种设备安装改造维修许可证》（压力管道）GC2级或以上级别。（工业压力管道GC2及以上资质）

具备有效的《安全生产许可证》。

2.4投标人须提供近三年2个50万元及以上工业管道（含蒸汽管道）安装工程施工业绩（提供仅限于广东地区的工程业绩）。（以中标通知书或合同签订的金额和日期为准）

本次项目不接受联合体投标，不接受投标人提供备用报价方案。

结算方式

本标工程采用固定总价方式承包。报价应为本标工程的施工准备、施工、竣工和维护、保修而发生的各项应有费用，其中包括压力管道报建、管道及配套设备、仪表等采购及施工、通过验收取证、施工机械、人工费、材料、管理、规费、利润、税金、政策性调整及合同包含的所有风险、责任及施工措施费等，以及投标人在施工过程中可能发生的各种费用均应包括在投标报价中。

付款方式

竣工款：工程完成100%，乙方向甲方提交付款等额的增值税专用发票经甲方审核无误后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的80%作为竣工款。

验收款：乙方将全部设备物料及材料完成安装调试，经甲方验收合格后，乙方向甲方开具合同总价20%的增值税专用发票（含质保金5%的增值税专票）经过甲方审核无误后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的15%作为验收款。

质保金：剩余合同总价的5%作为质量保证金。质量保证金期限为12个月，期满后30天内，甲方无息支付质量保证金给乙方。在期间，若乙方没有履行或没有完全履行质量保证义务的，甲方有权扣除相应款项，将剩余款项（如有）无息支付给乙方。

报名截止时间

报名截止时间：2026 年  5  月  19  日16：00分（如有变更以招标人通知为准）

文件递交邮箱地址：huanbaocaigoubu@jinglanhuanbao.com

招标人联系方式

商务联系人：严  静13425951371

技术负责人：胡平忠18379213131

其他说明

踏勘现场：投标人自行前往踏勘，地点：中国广东省茂名市高州市金山街道兴业路4号广东京兰环保科技有限公司。

评标办法：低价中标法。

投标文件语言：中文。

招标人对本次投标结果将不负任何解释责任。

招标人：广东京兰环保科技有限公司

2026 年5月